|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WST** | **Дата початку** | **Дні** | **Дата завершення** | **Виконавець** |
| WST 1.1.1 | 1.10.2020 | 5 | 5.10.2020 | Заморіна Є.І. |
| WST 1.1.2 | 5.10.2020 | 5 | 10.10.2020 | Заморіна Є.І. |
| WST 1.1.3 | 10.10.2020 | 2 | 12.10.2020 | Заморіна Є.І. |
| WST 1.2.1 | 12.10.2020 | 5 | 17.10.2020 | Юдєнцев О.С. |
| WST 1.2.2 | 17.10.2020 | 3 | 20.10.2020 | Юдєнцев О.С. |
| WST 1.2.3 | 20.10.2020 | 5 | 25.10.2020 | Юдєнцев О.С. |
| WST 1.3.1 | 25.10.2020 | 2 | 27.10.2020 | Карпенко В.О. |
| WST 1.3.1 | 27.10.2020 | 3 | 30.10.2020 | Карпенко В.О. |
| WST 1.3.3 | 30.10.2020 | 3 | 2.11.2020 | Карпенко В.О. |